# 心晴 MindPulse 国赛冲刺总方案

## 国赛目标定位

心晴 MindPulse 的国赛目标不应停留在“心理健康 App 原型”，而应升级为：

面向高校学生心理压力早期觉察的端侧轻干预系统，通过情绪记录、睡眠/活动节奏信号、可解释恢复指数、风险分级和求助表达生成，帮助学生在问题恶化前完成自我觉察、低负担行动和可信任求助。

国赛评委更看重作品是否具备真实工程、技术深度、验证证据和社会责任边界。因此，本项目国赛冲刺的核心是从“高保真原型”升级为“有技术证据链的可运行系统”。

## 当前状态判断

| 维度 | 当前状态 | 国赛风险 |
| --- | --- | --- |
| 产品闭环 | 已具备记录、分析、干预、趋势、求助闭环 | 闭环主要在 Web 原型内完成，真实运行环境不足 |
| 技术实现 | 已实现规则引擎、localStorage、Web Audio、导出 | 单 HTML 文件工程形态偏弱，算法深度不足 |
| 数据来源 | 演示数据和用户手动输入 | 睡眠、步数、社交连接数据真实性不足 |
| 心理安全 | 有高风险关键词转接和免责声明 | 需要专业老师审核、危机流程和伦理说明 |
| 用户验证 | 尚未形成正式报告 | 国赛缺少真实用户证据会明显扣分 |
| 展示材料 | 有方案页、README、测试报告 | 需要区分已实现/开发中/规划中，避免被质疑夸大 |

## 国赛冲刺主线

### 1. 工程化主线

目标：让评委看到作品不是页面拼接，而是具备可维护、可测试、可扩展的工程结构。

建议结构：

mindpulse/

index.html

src/

app.js

state.js

rules/

recovery-score.js

risk-assessment.js

recommendation.js

services/

storage.js

audio.js

export.js

views/

home.js

record.js

trend.js

companion.js

help.js

settings.js

styles/

base.css

mobile.css

data/

demo-records.json

user-study-template.csv

docs/

最低要求：

抽出恢复指数计算模块。

抽出风险分级模块。

抽出推荐路径模块。

保留当前 HTML 原型作为稳定演示版。

新增模块化源码作为国赛工程证据。

### 2. 算法可信主线

目标：证明“恢复指数”和“风险分级”不是随意写的产品文案。

必须补齐：

输入信号说明。

权重说明。

阈值说明。

风险触发规则。

样例输入输出。

误判处理边界。

答辩口径：

我们没有把它包装成医疗模型，而是采用可解释规则引擎。原因是心理健康场景更需要可审查和可解释，尤其在学生高风险场景下，系统不能给出黑盒判断。

### 3. 用户验证主线

目标：证明项目解决真实问题，而不是凭想象设计。

最低验证规模：

10-20 名校内学生匿名试用。

覆盖低年级、高年级、考研/竞赛/实习压力人群。

每人完成一次记录、一次干预、一次求助话术生成。

收集 5 个量化问题和 3 个开放问题。

建议指标：

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 能否理解产品边界 | 80% 以上 |
| 是否愿意继续记录 | 60% 以上 |
| 干预建议是否可执行 | 70% 以上 |
| 求助话术是否降低开口难度 | 70% 以上 |
| 是否担心隐私 | 记录担心点并形成修改 |

### 4. 心理安全主线

目标：降低心理健康类作品在国赛中的伦理风险。

必须补齐：

不诊断声明。

不替代咨询声明。

高风险词触发后的求助优先策略。

校园心理中心/辅导员/热线入口。

专业老师或辅导员访谈记录。

误判与漏判说明。

答辩口径：

心晴不是心理咨询师，也不是危机干预系统。它是早期觉察和求助表达工具。对于高风险信号，系统停止普通干预推荐，转向可信任人和专业资源连接。

### 5. 展示表达主线

目标：让评委在 3 分钟内看到“真实痛点、技术实现、风险边界、应用价值”。

演示顺序：

痛点：很多学生不是不需要帮助，而是不知道怎么识别状态和开口。

记录：输入情绪、睡眠、精力、连接意愿和一句备注。

分析：展示恢复指数、风险等级和判断依据。

干预：进入呼吸、散步、记录或睡前放松。

趋势：展示一周节奏变化和干预前后对比。

求助：输入危机词，展示高风险求助优先。

边界：说明不诊断、不上传、不替代咨询。

## 里程碑计划

### 第 1 周：材料补证

完成算法说明。

完成心理安全说明。

完成国赛答辩脚本。

整理当前测试报告。

修正所有“规划中能力像已实现”的表述。

### 第 2 周：用户验证

完成匿名试用问卷。

收集 10-20 份反馈。

汇总 3-5 条代表性用户意见。

根据反馈调整界面文案和求助话术。

### 第 3 周：工程化

拆出规则模块。

拆出存储模块。

整理样例数据。

增加简单单元测试或规则测试表。

### 第 4 周：国赛展示包

录制 3 分钟演示视频。

制作 10-12 页答辩 PPT。

输出项目说明书 PDF。

准备评委追问清单。

## 国赛评分突破点

| 评分维度 | 要打动评委的证据 |
| --- | --- |
| 创新性 | 轻干预而非重诊断，情绪记录 + 节奏信号 + 求助表达闭环 |
| 技术实现 | 可解释规则引擎、风险分级、端侧存储、Web Audio、模块化工程 |
| 实用价值 | 校园心理中心、辅导员、学生自助管理场景 |
| 完整性 | 原型、源码、文档、测试、用户研究、演示视频 |
| 用户体验 | 移动端高保真交互、低负担记录、可复制求助话术 |
| 展示表达 | 明确边界、清晰故事、可追问证据链 |

## 必须避免的国赛失分点

不要宣称已经接入 HealthKit，除非有真机授权和读取截图。

不要宣称已经使用 Core ML，除非有模型文件、训练数据和推理结果。

不要把恢复指数说成医学量表。

不要说系统可以判断用户是否抑郁、焦虑症或有病。

不要让高风险场景继续推荐普通轻干预。

不要只展示视觉页面，必须讲清楚规则、数据和边界。

## 国赛版本一句话总结

心晴 MindPulse 的竞争力不在于“做了一个心理 App”，而在于用克制、可解释、端侧优先的方式，把大学生心理压力的早期觉察、轻量行动和求助表达连接成一个可演示、可验证、可落地的系统。