# 国赛提交清单

## 一、作品运行材料

| 材料 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web 演示原型 | 已有 | 心晴MindPulse_Web原型.html |
| 移动端截图 | 待补 | 430 x 932、375 x 667、1024 x 768 |
| 3 分钟演示视频 | 待补 | 按答辩脚本录制 |
| 运行说明 | 已有基础版 | README 中已有，需补截图 |
| 样例数据 | 待补 | 建议新增 data/demo-records.json |

## 二、技术材料

| 材料 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术说明 | 已有 | docs/技术说明.md |
| 算法说明 | 已补 | docs/恢复指数与风险分级算法说明.md |
| 工程化路线 | 已补 | docs/工程化改造路线.md |
| 测试报告 | 已有 | docs/测试报告.md |
| 规则测试样例 | 待补 | 建议补 10 条输入输出样例 |
| 源码结构说明 | 待补 | 工程化后补充 |

## 三、心理安全与隐私材料

| 材料 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 心理安全说明 | 已补 | docs/心理安全与伦理说明.md |
| 隐私说明 | 已有基础版 | README 和技术说明中已有 |
| 专业审核访谈模板 | 已补 | docs/专业审核访谈纪要模板.md |
| 专业访谈纪要 | 待补 | 建议找心理老师/辅导员审核 |
| 高风险流程截图 | 待补 | 展示危机词触发后的求助优先 |

## 四、用户验证材料

| 材料 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户研究计划 | 已补 | docs/用户研究与验证计划.md |
| 用户研究报告模板 | 已补 | docs/用户研究报告模板.md |
| 试用问卷 | 待执行 | 可按计划直接发放 |
| 用户反馈汇总 | 待补 | 至少 10-20 人 |
| 迭代记录 | 待补 | 记录根据反馈改了什么 |

## 五、答辩材料

| 材料 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 国赛答辩脚本 | 已补 | docs/国赛答辩脚本.md |
| 国赛 PPT 大纲 | 已补 | docs/国赛PPT大纲.md |
| 答辩 PPT | 待制作 | 建议 10-12 页 |
| 评委问答清单 | 已有基础版 | 在答辩脚本中 |
| 已实现/规划中对照表 | README 已补方向 | PPT 必须单独展示 |

## 六、必须完成项

国赛前必须完成：

录制稳定演示视频。

补充用户研究报告。

补充专业老师或辅导员审核意见。

把 HealthKit、Core ML、iOS 原生明确标为规划中。

高风险场景不再推荐普通轻干预作为主路径。

准备恢复指数算法说明。

准备测试截图。

## 七、加分项

有时间可完成：

拆分为模块化前端工程。

增加 PWA 安装能力。

增加规则单元测试。

增加可导入样例数据。

增加本地加密说明或简单实现。

完成 iOS 原生最小 Demo。

## 八、国赛材料最终目录建议

MindPulse-国赛提交包/

01-作品原型/

心晴MindPulse_Web原型.html

screenshots/

demo-video.mp4

02-项目文档/

README.md

技术说明.md

恢复指数与风险分级算法说明.md

心理安全与伦理说明.md

用户研究报告.md

测试报告.md

03-答辩材料/

答辩PPT.pdf

国赛答辩脚本.md

评委问答清单.md

04-源码/

src/

styles/

tests/

data/

## 九、最终自查问题

提交前逐项确认：

评委能否 30 秒理解作品解决什么问题？

评委能否看到真实可运行 Demo？

评委能否看到技术核心而不只是界面？

评委追问心理安全时是否有文档支撑？

评委追问数据来源时是否能坦诚说明当前边界？

评委追问落地时是否有校园资源路径？

PPT 是否区分已实现、开发中、规划中？

如果以上问题都能回答，作品才具备国赛竞争的基本形态。

# 项目组自查同步补充

## 补充材料：自我审查与展示口径

提交包中加入 docs/自我审查项目.md、docs/PPT与答辩自查口径同步稿.md、docs/匿名试用执行包.md、docs/专业审核执行包.md。

## 提交前展示材料检查

PPT 和答辩脚本必须同步自我审查、Safety Gate 和数据区分口径；所有合成演示数据图表必须标注“合成演示数据”；没有真实试用和专业审核前，不写“已完成真实用户研究”或“已完成专业审核”。

## 测试命令

提交前运行 npm.cmd run preflight，并保留正式 docx 口径审查、20 条规则/个性化用例通过、合成演示数据分析、UI 冒烟测试通过的输出截图。