# 工程化改造路线

## 改造目标

当前 心晴MindPulse_Web原型.html 是稳定演示版，适合现场直接打开，但不适合作为国赛工程能力的主要证据。

工程化改造目标：

保留稳定演示版。

新增模块化源码。

抽出核心规则。

增加测试样例。

形成可维护的前端项目结构。

## 推荐技术路线

第一阶段建议继续使用移动 Web / PWA，而不是立即重写 iOS。

原因：

当前作品已有完整 Web 交互基础。

国赛前工程化收益高于重写平台。

PWA 可在手机浏览器安装，接近 App 体验。

后续 iOS 原生可作为拓展路线，而不是当前主要交付。

## 目录结构

mindpulse/

index.html

package.json

src/

main.js

state.js

rules/

recovery-score.js

risk-assessment.js

recommendation.js

services/

storage.js

export-records.js

audio.js

views/

home.js

record.js

trend.js

companion.js

help.js

settings.js

data/

demo-records.js

styles/

base.css

components.css

mobile.css

tests/

recovery-score.test.js

risk-assessment.test.js

recommendation.test.js

docs/

## 核心模块拆分

### recovery-score.js

职责：

接收一条或多条记录。

计算情绪分、睡眠分、活动分、社交分、干预分。

返回总分和分数拆解。

接口示例：

export function calculateRecoveryScore(record, completedInterventions = []) {

return {

total: 57,

breakdown: {

mood: 24,

sleep: 13,

steps: 5,

social: 7,

intervention: 8

}

};

}

### risk-assessment.js

职责：

检测危机词。

判断连续低睡眠。

判断多日负面状态。

返回风险等级和解释。

接口示例：

export function assessRisk(records, currentText = "") {

return {

level: "中度关注",

tag: "建议连接他人",

reason: "最近低睡眠和负面状态连续出现。"

};

}

### recommendation.js

职责：

根据情绪和风险等级生成推荐路径。

高风险时只返回求助入口。

接口示例：

export function recommendPath(record, risk) {

if (risk.level === "高风险") {

return ["help"];

}

return ["breathe", "walk", "journal"];

}

## 测试要求

至少补充 10 条规则测试：

| 编号 | 测试内容 |
| --- | --- |
| R01 | 焦虑状态推荐呼吸、散步、记录 |
| R02 | 低落状态推荐呼吸、联系朋友、睡前放松 |
| R03 | 疲惫状态推荐睡前放松优先 |
| R04 | 连续 3 天低睡眠触发中度关注 |
| R05 | 连续负面状态触发中度关注 |
| R06 | 出现“绝望”触发高风险 |
| R07 | 高风险不返回普通轻干预路径 |
| R08 | 完成干预后恢复指数增加 |
| R09 | localStorage 不可用时页面仍可运行 |
| R10 | 导出 JSON 包含风险等级和分数拆解 |

## PWA 改造建议

可增加：

manifest.webmanifest

service-worker.js

移动端安装图标

离线访问演示数据

这能让作品从“网页原型”更接近“移动应用”。

## iOS 原生路线

如果团队有时间，可作为国赛加强项：

| 模块 | 技术 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 本地数据 | SwiftData | 高 |
| 睡眠/步数 | HealthKit | 高 |
| 小组件 | WidgetKit | 中 |
| 呼吸倒计时 | Live Activities | 中 |
| 端侧文本分类 | NaturalLanguage/Core ML | 中 |

注意：没有完成前，不要在答辩中宣称已实现。

## 国赛最低工程交付标准

保留原始稳定演示 HTML。

提供模块化源码目录。

提供核心规则测试或测试表。

提供构建/运行说明。

提供数据样例。

提供截图和演示视频。

## 推荐优先级

先抽算法和风险模块。

再抽本地存储和导出模块。

再拆视图组件。

最后考虑 PWA 或 iOS。

这样改造风险最低，最容易在国赛前形成可信工程证据。