# 用户研究与验证计划

## 研究目标

国赛阶段需要证明心晴 MindPulse 不是凭想象设计，而是回应真实大学生场景。

研究目标：

验证目标用户是否存在低门槛求助困难。

验证情绪记录和恢复指数是否容易理解。

验证轻干预建议是否可执行。

验证求助话术是否降低开口难度。

收集用户对隐私和心理安全的担忧。

## 研究对象

建议样本：

| 类型 | 人数 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 大一/大二学生 | 4-6 | 适应、人际、课程压力明显 |
| 大三/大四学生 | 4-6 | 实习、考研、毕业压力明显 |
| 竞赛/项目学生 | 3-5 | 长时间压力和睡眠波动明显 |
| 班干部/心理委员 | 2-3 | 熟悉同学求助路径 |
| 辅导员或心理老师 | 1-2 | 提供专业边界建议 |

最低可执行版本：10 名学生 + 1 名辅导员或心理老师。

## 试用流程

每名学生完成 5 个任务：

打开首页，说明自己是否理解“恢复指数”。

完成一次情绪记录。

查看系统生成的判断依据和推荐路径。

完成一次轻干预或模拟完成。

进入求助页，生成一段发给朋友/老师/家人的话术。

观察点：

是否能独立完成操作。

哪一步产生疑惑。

是否觉得文案有压迫感。

是否愿意真实使用求助话术。

是否担心数据隐私。

## 问卷设计

量化题使用 1-5 分，1 表示非常不同意，5 表示非常同意。

| 编号 | 问题 |
| --- | --- |
| Q1 | 我能理解这个作品不是心理诊断工具。 |
| Q2 | 情绪记录过程对我来说负担较低。 |
| Q3 | 恢复指数和判断依据能帮助我理解当前状态。 |
| Q4 | 推荐的轻干预行动是我愿意尝试的。 |
| Q5 | 求助话术能降低我向别人开口的难度。 |
| Q6 | 我认为隐私说明是清楚的。 |
| Q7 | 如果正式上线，我愿意继续使用类似工具。 |

开放题：

哪个功能最有帮助？为什么？

哪个文案或页面让你不舒服或不信任？

你最担心这类产品的什么问题？

如果把它放进校园，你希望连接哪些资源？

## 数据整理模板

| 用户编号 | 年级/角色 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | 关键反馈 | 修改动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 | 大二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U02 | 大四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 需要产出的用户研究报告

报告建议结构：

研究背景。

样本说明。

任务流程。

量化结果。

代表性反馈。

根据反馈完成的修改。

尚未解决的问题。

## 预期修改方向

| 用户反馈 | 可能修改 |
| --- | --- |
| 不理解恢复指数 | 首屏增加“非诊断，仅状态观察”说明 |
| 担心隐私 | 设置页增加本地存储、导出、删除说明 |
| 觉得文案像说教 | 改为更短、更中性的表达 |
| 不敢打热线 | 增加朋友、辅导员、心理委员等低门槛对象 |
| 轻干预太泛 | 根据情绪状态给更具体的 1-3 步行动 |

## 国赛答辩使用方式

PPT 可展示：

试用人数。

平均评分。

3 条典型反馈。

3 个依据反馈完成的修改。

示例表达：

我们没有只停留在团队想象，而是进行了小规模匿名试用。反馈显示，用户最认可的是求助话术生成，因为它解决的是“不知道怎么开口”的真实障碍。同时，也有同学担心隐私问题，因此我们强化了本地存储、导出和删除说明。